**ПРОЕКТ**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОВЕТСК НА 2018 -2022 ГОД»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Советск на 2018 -2022 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования город Советск Щекинского района |
| Соисполнители (участники) муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Советское городское учреждение жизнеобеспечения и благоустройства» |
| Программно-целевые инструменты программы |  Мероприятия программы:1.Ремонт дворовых проездов и скамеек к подъездам жилых домов.2.Благоустройство центральной площади город Советск Щекинского района (установка скамеек и урн). |
| Цели муниципальной программы  | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования город Советск Щекинского района и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения  |
| Задачи муниципальной программы  |  1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории муниципального образования город Советск Щекинского района. 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения на территории муниципального образования город Советск Щекинского района.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Советск Щекинского района. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы  | 1. Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;3. Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;4. Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями;5. Количество благоустроенных территорий общего пользования населения;6. Количество многоквартирных домов в благоустройстве которых приняли участие жители. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 -2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы  | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования(источник поступления денежных средств) | Расходы (руб.) |
| 2018 год | Итого |
| Программа «Формирование современной городской среды на 2018 год» | Всего:В том числе: |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования (местный) | 532,4 | 532,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В ходе реализации основных мероприятий программы предусматривается создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения за счет увеличения:- доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий на 26%;- доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 19%;- доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов на 10,3%;- участия жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий. |

1. **Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства придомовых территорий и территорий общего назначения**

Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании город Советск Щекинского района показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования в муниципальном образовании.

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек.

В состав муниципального образования Советск входит город Советск. На начало 2017 г. численность населения муниципального образования составила 7600 человек.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории муниципального образования город Советск Щекинского района, в том числе выполнить работы по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на территории муниципального образования город Советск Щекинского района находится 142 многоквартирных домов, которые в совокупности образуют около 45 внутридворовых территорий общей площадью 56,8 тыс.кв.м.

Многолетнее отсутствие финан­сирования мероприятий по ремонту и благоустройству внутридворовых территорий привело к износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, утрате внешнего вида газонов.

В 2016 г. в рамках реализации проекта «Народный бюджет» с привлечением средств населения были проведены работы по благоустройству территорий парка и пляжной зоны в муниципальном образовании город Советск Щекинского района, из местного бюджета

 - 671020,08 руб.

Кроме того, практика трудового участия граждан и организаций сложилась путем проведения субботников, направленных на уборку и озеленение отдельных территорий, участия в ежегодных конкурсах «Чистый дом, чистый двор» и т.д.

К первоочередным мероприятиям следует отнести благоустройство территории центральной площади муниципального образования город Советск Щекинского района, так как эта территория является не только местом отдыха населения, но и объектом, имеющим культурную направленность. На центральной площади проводятся торжественные мероприятия, посвящённые Дню города, 9 МАЯ, 1 Сентября и т.д.

В рамках Программы планируется реализовать первоочередные мероприятия по благоустройству:

1. Ремонт дворовых проездов с установкой скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Школьная, д. 3, 6, 6-а, 8-а

2.Ремонт дворовых проездов с установкой скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Школьный переулок, д. 4,4-а,5

3. Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Октябрьская, д. 27,29; 7,5; 26; 37,39

 4. Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Парковая, д. 1,3,5,7,9.

5. Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Красноармейская, д. 1; 3; 5,7,9,13

6. Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Комсомольский переулок, д. 5,3; Комсомольская, д. 5, Энергетиков, д. 59,57,55,53

7. Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Площадь Советов, д. 4

8. Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Энергетиков, д. 44,42,40,38,36

9. Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Энергетиков, д. 1б

10. Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Энергетиков, д. 1,3,5,7

11. Благоустройство центральной площади (установка скамеек и урн).

**2. Цель и задачи Программы, прогноз конечных результатов.**

Целью данной Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Советск Щекинского района.

Задачи Программы:

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории муниципального образования город Советск Щекинского района.

 - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования на территории муниципального образования город Советск Щекинского района.

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Советск Щекинского района.

Задачи достигаются за счет увеличения:

- доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий на 26%;

- доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 19%;

- доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов на 10,3%.

В ходе реализации основного мероприятия программы предусматривается:

- увеличить количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями на 10 ед.;

- благоустроить 10 дворовых территорий;

Срок реализации Программы – 2018 - 2022 год.

**3. Анализ рисков реализации Программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы**

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками, которые могут оказать влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы.

Бюджетные риски связаны с дефицитом регионального и местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и задач Программы. Сокращение финансирования негативным образом скажется на показателях Программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Программы в улучшение качества жизни населения.

Социальные риски связаны с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий.  Для минимизации данных рисков проводятся общие собрания собственников помещений в многоквартирных жилых домах с участием представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, на которых разъясняются основные положения Программы, осуществляется дополнительное информирование через Интернет-ресурсы, СМИ, специальные стенды, расположенные в местах массового скопления людей, объявления на информационных досках жилых домов и общественных организаций, социальные сети.

Управленческие (внутренние) риски, связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы. Основными мерами для минимизации влияния указанных рисков:

-  регулярный мониторинг реализации мероприятий Программы;

-  открытость и подотчетность;

-  методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

-  информационное сопровождение и общественные коммуникации;

-  создание общественной комиссии для организации обсуждения Программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией Программы после ее утверждения.

Управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

 **4.Перечень основных мероприятий Программы**

Перечень основных мероприятий Программы указан в таблице (Приложение 2)

а. К перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта относятся:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило, Дом культуры или библиотека);

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- реконструкция мостов/переездов внутри поселений;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило, центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков.

 б) К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, на которые предоставляются субсидии, относятся:

- ремонт дворовых проездов,

- освещение дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн для мусора.

в) К дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на которые предоставляются субсидии относятся:

-устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

-устройство расширений проезжих частей дворовых территорий МКД;

-устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

- отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем;

- окраска бордюрного камня;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования.

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

-озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

-устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

-устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- ремонт отмосток МКД.

Работы по дополнительному перечню проводятся при обязательном трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования), уборка мусора после производства работ, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.) и иные виды работ.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Сметная стоимость работ определяется базисно-индексным методом по территориальным сметным нормативам Тульской области в редакции 2014 года, внесенным приказом Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр в федеральный реестр сметных нормативов (рег.№227).

Приложение 1

к постановлению администрации

МО г. Советск

от « » 2017 года №

**Перечень показателей результативности и**

**эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения | Значения показателей2018год |
| 1 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 26 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 10,3 |
| 3 | Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями | ед. | 22 |
| 5 | Ремонт дворовых проездов | ед. | 10 |

Приложение 2

к постановлению администрации

МО г. Советск

от « » 2017 года №

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий к муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименованиеосновного мероприятия |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателямимуниципальной программы |  |
| Ответственный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| начала | окончания |  |  |
| исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |
|  | реализации | реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. Ремонт дворовых проездов с установкой скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Школьная, д. 3, 6, 6-а, 8-а | Администрация МО г. Советск |  2022г. |  |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 2Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорийПоказатель 4Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  |
|  |  |  |
|  2022 г. |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 2.Ремонт дворовых проездов с установкой скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Школьный переулок, д. 4,4-а,5 | Администрация МО г. Советск |  2022г. |  2022г. |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 2Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорийПоказатель 4Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  |
| 3. Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Октябрьская, д. 27,29; 7,5; 26; 37,39 | Администрация МО г. Советск |  2022г. |  2022г. |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 2Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорийПоказатель 4Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  |
| 4. Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Парковая, д. 1,3,5,7,9. | Администрация МО г. Советск |  2021г. |  2021г. |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 2Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорийПоказатель 4Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  |
| 5. Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Красноармейская, д. 1; 3; 5,7,9,13 | Администрация МО г. Советск |  2020г. |  2020г. |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 2Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорийПоказатель 4Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  |
| 6. Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Комсомольский переулок, д. 5,3; Комсомольская, д. 5, Энергетиков, д. 59,57,55,53 | Администрация МО г. Советск |  2018г. |  2018г. |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 2Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорийПоказатель 4Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  |
| 7. Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Площадь Советов, д. 4 | Администрация МО г. Советск |  2018г. |  2018г. |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 2Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорийПоказатель 4Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями | 3. Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. 3 |
|  Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Энергетиков, д. 44,42,40,38,36 | Администрация МО г. Советск |  2020г. |  2020г. |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 2Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорийПоказатель 4Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  |
| 9. Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Энергетиков, д. 1б | Администрация МО г. Советск |  2021г. |  2021г. |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 2Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорийПоказатель 4Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  |
| 10. Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Энергетиков, д. 1,3,5,7 | Администрация МО г. Советск |  2019г. |  2019г. |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 2Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорийПоказатель 4Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  |
| 11. Благоустройство центральной площади (установка скамеек и урн). | Администрация МО г. Советск |  2019г. | 2019 г. |  | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных территорий общего пользования | Показатель 1Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорийПоказатель 5Количество благоустроенных территорий общего пользования населения |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

МО г. Советск

от « » 2017 года №

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка**

**расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области,**

**бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных**

**источников на реализацию целей муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия программы, основного мероприятия программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа  |  «Формирование современной городской среды муниципального город Советск Щекинского района на 2018-2022 год» | Всего: |  |
| федеральный бюджет |  |
| бюджет Тульской области |  |
| бюджет муниципальногообразования | 532,4 |
| Основное мероприятие |  Благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов  | Всего: |  |
| федеральный бюджет |  |
| бюджет Тульской области |  |
| бюджет муниципальногообразования  | 532,4 |

Приложение 4

к постановлению администрации

МО г. Советск

от « » 2017 года №

План реализации муниципальной программы

**«Формирование современной городской среды муниципального образования город Советск Щекинского района**

 **на 2018 -2022 год»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольногособытия Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного |
|  | события (дата) |  |
|  |  |  |  |
|  | 2017 год |  |
| I | II | III | IV |
| квартал | квартал | квартал | квартал |
| **Контрольное событие № 1**Ремонт дворовых проездов с установкой скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Школьная, д. 3, 6, 6-а, 8-а | Администрация МО г. Советск | - | - | июль-сентябрь | - |
| **Контрольное событие № 2**Ремонт дворовых проездов с установкой скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Школьный переулок, д. 4,4-а,5 | Администрация МО г. Советск | - | - | июль-сентябрь | - |
| **Контрольное событие № 3**Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Октябрьская, д. 27,29; 7,5; 26; 37,39 | Администрация МО г. Советск | - | - | июль-сентябрь | - |
| **Контрольное событие № 4**Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Парковая, д. 1,3,5,7,9. | Администрация МО г. Советск | - | - | июль-сентябрь | - |
| **Контрольное событие № 5** Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Красноармейская, д. 1; 3; 5,7,9,13 | Администрация МО г. Советск |  |  | июль-сентябрь |  |
| **Контрольное событие № 6** Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Комсомольский переулок, д. 5,3; Комсомольская, д. 5, Энергетиков, д. 59,57,55,53 | Администрация МО г. Советск |  |  | июль-сентябрь |  |
| **Контрольное событие № 7** Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Площадь Советов, д. 4 | Администрация МО г. Советск |  |  | июль-сентябрь |  |
| **Контрольное событие № 8** Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Энергетиков, д. 44,42,40,38,36 | Администрация МО г. Советск |  |  | июль-сентябрь |  |
| **Контрольное событие № 9** Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Энергетиков, д. 1б | Администрация МО г. Советск |  |  | июль-сентябрь |  |
| **Контрольное событие № 10** Ремонт дворовых проездов скамеек к подъездам жилых домов по адресу ул. Энергетиков, д. 1,3,5,7 | Администрация МО г. Советск |  |  | июль-сентябрь |  |
| **Контрольное событие № 11** Благоустройство центральной площади (установка скамеек и урн). | Администрация МО г. Советск |  |  | июль-сентябрь |  |