30.11.2018 г.

**Информация по объему выполненных строительных-монтажных работ (СМР) на водогрейной котельной для нужд МО г. Советск.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование СМР** | **Объем выполнения %** |
| 1 | Заказ ЖБ изделий | 100 |
| 2 | Монтаж фундаментов | 100 |
| 3 | Монтаж тепловых сетей | 100 |
| 4 | Монтаж здания котельной | 100 |
| 5 | Монтаж водоснабжения и водоотведения | 86 |
| 6 | Монтаж газоснабжения наружного | 100 |
| 7 | Монтаж топливохранилища | 100 |
| 8 | Монтаж силового электрооборудования и освещения | 85 |
| 9 | Монтаж котельного оборудования | 100 |
| 10 | Монтаж трубопроводов тепломеханического раздела | 96 |
| 11 | Монтаж вентиляции и отопления | 5 |
| 12 | Монтаж насосного оборудования | 100 |
| 13 | Монтаж горелочного оборудования | 100 |
| 14 | Монтаж обвязки топливохранилища | 20 |
| 15 | Монтаж газоснабжения внутреннего | 90 |
| 16 | Написание программного комплекса | 30 |
| 17 | Монтаж КИПиА | 80 |
| 18 | Монтаж дымохода | 100 |
| 19 | Монтаж обвязки топливохранилища | 30 |
| 20 | Монтаж тепловой изоляции | 0 |
| 21 | Ввод в ПНР и составление отчета | 0 |

Информация по сбору денежных средств после увеличения тарифа.

После увеличения тарифа с 01 июля 2018 года сбор денежных средств за июль – октябрь составил 65 %.

За июль - октябрь 2018 года по 3 900 лицевым счетам были произведены начисления за тепловую энергию в размере 46,2 млн. руб. Сбор денежных средств за июля - октябрь 2018 года составил 30,2млн. руб. Дебиторская задолженность на 01.11.2018г составляет 41,7 млн. руб. За период с 01 ноября по 28 ноября 2018 года с населения собрано 8,6 млн. руб.

На основании постановления Администрации Щекинского района от 25.05.2018 №5-680, принята дополнительная мера социальной поддержки в виде предоставляемой гражданам компенсации оплаты коммунальных услуг за отопление и горячее водоснабжение (подогрев воды) в случае роста тарифа на тепловую энергию более чем в два раза (далее - компенсация). Всего компенсацию на 29 ноября 2018г оформило 1348 потребителей г. Советск.

Дебиторская задолженность по населению г. Советск на 01.07.2018г составляет 25.6 млн.руб.

За период с 01.07.2018г по 01.11.2018г. начислено 46,2 млн. руб.

Собрано с населения за период с 01.07.2018г по 01.11.2018г в размере 30.2 млн .руб. Дебиторская задолженность на 01.11.18г составляет 41,7 млн.руб.

% сбора денежных средств с 01.07.18г. по 01.11.18г составляет 65 %

% сбора денежных средств с 01.01.18 г по 01.07. 18г составляет 89%

% сбора денежных средств с01.01.18г по 01.11.18г составляет 75%